附件1

轨道交通工程项目安全风险管控表

填报单位：                                                      填报时间：

| 序号 | 标段 （工区） | 施工单位 | 风险名称 | 风险等级 | 风险类型 | 风险特征描述 | 风险位置 | 管控责任人及电话 | 管控情况 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：1.风险名称:填写分部分项工程名称。

- 2.风险类型:参考《企业职工伤亡事故分类标准》(GB6441-1986) 填写，如：“坍塌、起重伤害”等。

- 3.风险特征描述:填写风险的基本情况及可能造成的危害。

4.管控情况:按“已落实管控措施”、“已制定管控方案”和“未制定管控方案”三种情况填写，每月25日动态更新管控情况。

附件2-1                             施工单位隐患排查方式及频次

| 序号 | 排查方式 | 排查类别 | 排查内容及范围 | 责任人 | 排查频次 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 日常排查 | 班组排查 | 安全条件检查 | 施工班组长 | 每班开工前和收工后 |  |
| 2 |  | 设备开、停机排查 | 设备状况检查，严禁设备带病作业 | 设备操作人员 | 设备启动前、停机后 |  |
| 3 |  | 常规检查 | 检查项目的安全生产状况，及时排查生产安全事故隐患；制止和纠正违章指挥、强令冒险作业、违反操作规程的行为 | 项目安全员、现场技术员 | 每日 | 填写《房屋市政工程施工安全日志》 |
| 4 | 定期排查 | 周检 | 以查行为为主，要从隐患现象分析行为管理存在问题，提出有关隐患治理的建议 | 项目安全总监 | 至少每周一次 |  |
| 5 |  | 月检 | 以查体系、管理漏洞为主，组织对当月隐患进行统计分析，深层次剖析，从内部体系、管理上查找根本原因并采取针对性措施，及时消除生产安全事故隐患 | 项目负责人 | 至少每月一次 | 形成月度隐患排查治理统计分析会会议纪要 |
| 6 |  | 季检 | 检查项目部安全体系是否有效运转、是否存在薄弱环节，危大工程等管理方面是否存在漏洞，项目部主要负责人安全责任制是否落实等；对项目的安全生产状况进行评价；协调解决项目安全生产重大问题 | 施工企业负责人 | 至少每季度组织一次 |  |
| 7 | 专项排查 | 重大节假日、大型活动排查 | 施工生产是否存在异常状况，假期（大型活动）期间领导带班值班、各类物资储备和应急值守等情况检查 | 项目负责人 | 重要时段及节假日前 | 可与定期排查结合开展 |
| 8 |  | 停、复工排查 | 停工后核查安全条件，复工前排查人员培训和技术安全交底，核查相关复工复产条件 | 项目负责人 | 停工后、复工前至少组织一次 |  |
| 9 |  | 极端天气排查 | 防雷电、防台风、防汛、防暑降温、防火等情况检查 | 项目安全总监 | 极端天气前 |  |
| 10 |  | 事故类比排查 | 举一反三，进行事故类比安全风险隐患专项排查 | 项目安全总监 | 施工单位内部或同类项目发生较大及以上事故后 |  |

注：当发生以下情形之一时，参建单位还应根据情况及时至少组织1次专项排查：

1.公布实施有关新法律法规、标准规范或原有适用法律法规、标准规范重新修订的；

2.组织机构和人员发生重大调整的；

3.施工工艺、设备或操作参数发生重大改变的；

4.外部安全生产环境发生重大变化的；

5.对安全事故、事件有新认识的；

6.气候条件发生大的变化或预报可能发生重大自然灾害前。

附件2-2                           监理单位隐患排查方式及频次

| 序号 | 排查方式 | 排查类别 | 排查内容及范围 | 责任人 | 排查频次 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 日常排查 | 每日巡查 | 排查现场生产安全事故隐患，对一般安全隐患下发整改通知，并对整改情况进行复查；对重大安全隐患及时汇报并采取措施。 | 监理员、监理工程师 | 每日 | 做好监理日志、巡视记录、安全专监日志 |
| 2 |  | 关键部位、关键工序旁站 | 检查关键部位、关键工序施工情况并做好旁站记录。 | 监理员 | 旁站 | 做好旁站记录 |
| 3 | 定期排查 | 周检 | 以查行为为主，重点要分析行为管理存在问题，提出有关隐患治理的意见 | 专监或总监代表 | 至少每周组织一次 | 监理周报应有专项分析 |
| 4 |  | 月检 | 以查体系、管理漏洞为主，组织对当月隐患进行统计分析，查找自身管理薄弱环节 | 总监 | 至少每月组织一次 | 监理月报应有专项分析 |
| 6 | 专项排查 | 极端天气排查 | 防雷电、防台风、防汛、防暑降温、防火等情况检查 | 专监或总监代表 | 极端天气前 | 可与施工单位专项排查结合开展 |
| 7 |  | 重大节假日、大型活动排查 | 施工生产是否存在异常状况，假期（大型活动）期间领导带班值班、各类物资储备和应急值守等情况检查 | 总监 | 重大节假日、大型活动前 |  |
| 8 |  | 复工复产排查 | 停工后核查安全条件，复工前排查人员培训和技术安全交底，核查相关复工复产条件 | 专监或总监代表 | 停工后、复工前至少组织一次 |  |

附件2-3                           建设单位隐患排查方式及频次

| 序号 | 排查方式 | 排查类别 | 排查内容及范围 | 责任人 | 排查频次 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 日常排查 | 日常巡查 | 检查现场安全隐患、参建单位主要管理人员在岗情况 | 业主代表 | 每周至少1次 |  |
| 2 | 定期排查 | 月检 | 检查参建单位人员履约和安全管理状况 | 建设单位技术、工程、安全等管理部门负责人 | 每月至少开展1次 |  |
| 3 |  | 季检 | 检查其他参建单位安全管理体系运转情况 | 建设单位主要负责人 | 每季度至少组织1次 | 如已组织开展月检，季检可忽略 |
| 4 | 专项排查 | 重大节假日、大型活动排查 | 施工生产是否存在异常状况，假期（大型活动）期间领导带班值班、各类物资储备和应急值守等情况检查 | 建设单位主要负责人 | 重大节假日、大型活动前组织1次 | 可与定期排查结合开展 |
| 5 |  | 停、复工排查 | 停工后核查安全条件，复工前排查人员培训和技术安全交底，核查相关复工复产条件 | 建设单位主要负责人 | 停工后、复工前组织1次 |  |
| 6 |  | 极端天气排查 | 防雷电、防台风、防汛、防暑降温、防火等情况检查 | 建设单位主要负责人 | 极端天气前组织1次 |  |
| 7 |  | 事故类比排查 | 举一反三，进行事故类比安全风险隐患专项排查 | 建设单位主要负责人 | 国内同类项目发生较大及以上事故后组织1次 |  |

附件3

施工现场（一般£   重大£）隐患排查治理台账

项目名称：                                     建设单位：

监理单位：                                     施工单位：

| 序号 | 排查时间 | 隐患描述 | 整改措施 | 完成时限 | 整改责任人 | 复查情况 | 报告情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |  |