佛山市贯彻落实第二轮省级生态环境

保护督察报告整改方案

为贯彻落实党中央、国务院关于生态环境保护督察决策部署及省委、省政府工作要求，不折不扣抓好第二轮省级生态环境保护督察反馈问题整改落实，结合我市实际，制定本方案。

一、总体要求

深入贯彻习近平生态文明思想以及习近平总书记对广东系列重要讲话和重要指示精神，切实扛起生态文明建设政治责任，动真碰硬、依法依规抓好第二轮省级生态环境保护督察反馈问题整改，同时以督察反馈问题整改为契机，全面推进生态环境保护和生态文明建设，提升佛山绿美生态质量，为“再造一个新佛山”提供高品质生态环境支撑，为美丽广东建设贡献佛山力量。

二、工作目标

（一）督察反馈问题全面整改到位。聚焦督察反馈问题，科学制定整改措施，持续强化整改落实，2025年6月前，督察组交办的信访案件办理工作基本完成，移交的责任追究问题依规依纪依法开展问责；2025年年底前，督察整改任务取得阶段性进展；2027年年底前，督察反馈问题全面整改到位。

（二）生态环境质量持续巩固提升。围绕推动解决群众关心的突出环境问题，持续改善生态环境质量，切实增强人民群众的获得感、幸福感。强化饮用水源安全保障，市考断面消除劣Ⅴ类，全域消除黑臭水体；推动空气质量稳中向好，聚焦臭氧和PM2.5污染协同控制，不出现重度及以上污染天气；土壤污染风险得到有效管控，地下水环境质量总体稳定，保障人民群众吃得放心、住得安心。

（三）绿色低碳发展取得积极成效。国土空间开发保护格局持续优化，生态环境分区管控水平不断提升。产业、能源、交通运输结构不断优化，绿色低碳循环发展经济体系不断健全。

（四）生态安全屏障更加牢固。自然保护地管理体制持续完善，重要生态空间得到有效保护，生态系统质量和稳定性得到提升。防范环境风险能力水平进一步提升，环境风险得到有效管控。

（五）生态环境治理体系更加健全完善。源头预防、过程控制、损害赔偿、责任追究的生态环境保护体系更加完善，党委领导、政府主导、企业主体、社会组织和公众共同参与的责任体系更加健全。

三、主要措施

（一）坚决扛起生态文明建设和生态环境保护政治责任

1.深学笃行习近平生态文明思想。坚持把深入学习贯彻习近平生态文明思想作为重要政治任务，通过各级党委（党组）会议、理论学习中心组学习等形式深入开展专题学习。坚持把生态文明建设和生态环境保护作为干部教育培训的重要内容，推动全市党政干部学深悟透习近平生态文明思想。

2.压紧压实生态环境保护责任。推动各级党政干部坚决扛起生态文明建设政治责任，严格落实生态环境保护“党政同责、一岗双责”。各级党委和政府主要负责同志做到重要工作亲自部署、重大问题亲自过问、重要环节亲自协调、重要案件亲自督办，层层压实责任抓落实；各相关部门严格落实生态环境保护责任，做到生态环境保护工作与业务工作同步安排部署、同步组织实施、同步监督检查。

3.强化生态环境保护工作监督。充分发挥各级生态环境保护委员会作用，推动完善问题常态化发现整改机制，对突出生态环境问题强化跟踪督办，协调解决生态环境保护重大问题。严格落实党政领导干部生态环境损害责任终身追究、领导干部自然资源资产离任审计等制度，对失职失责行为依规依纪依法追究责任。

- （二）推动发展方式绿色低碳转型

1.优化绿色发展空间格局。深化“三屏六楔、两脉两环、蓝绿成网”的生态保护格局，强化生态环境分区管控。以加快建设省城乡区域协调发展改革创新实验区为牵引，提速实施“百千万工程”，打造环两江（西江、北江）区镇村高质量发展先行区。建设新型绿色园区，推动园区成为产业发展主阵地、治污高地，强化重点园区规划环评，引导产业集聚发展、污染集中治理。

2.构建现代化产业体系。高质量推进制造业当家，推进传统产业转型升级、新兴产业发展壮大、未来产业培育布局“三箭齐发”。锚定高端化、智能化、绿色化发展方向，推动家电、建筑材料、食品饮料、纺织服装等传统优势产业转型升级；培育壮大新型电力系统装备、机器人、新能源、医药健康等战略性新兴产业；科学布局绿色氢能、生成式人工智能、细胞和基因治疗等未来产业，积极拓展新技术、新模式、新产品应用场景。

3.以“双碳”目标引领减污降碳。稳步实施重点行业、重点领域碳达峰行动，推动能耗双控向碳排放总量和强度双控转变。开展碳达峰碳中和试点和减污降碳协同创新，全面推广应用低碳零碳负碳技术。推动能源结构优化升级，不断提高非化石能源消费占比。加快新能源车发展，有序推动老旧车辆替换为新能源车辆和非道路移动机械使用新能源清洁能源动力。

（三）深入推进流域水环境治理

1.持续推进水环境质量提升。深入实施水环境全流域治理，聚焦水质不稳定的西南涌等国考、省考断面，强化上下游、左右岸、干支流的水质监测联动分析，溯源排查问题，开展精准治理、科学治理、有序治理。系统制定“一河一策一图一表”治理方案，全力降低主干河涌劣Ⅴ类比例。持续巩固已完成黑臭水体整治的河涌整治成效，加快尚未完成黑臭水体整治的河涌整治进度，2025年底前全域消除黑臭水体。

- 2.精细推进生活污水处理提质增效。以城市污水处理厂提质增效为重点，加快实施老旧破损管网更新修复、雨污混错接改造、清污分流等工程，构建暗涵密集区域污水主干管骨架体系。按计划推进污水处理厂新（扩）建工作。继续推进排水许可发证和证后监管，压实排水户主体责任，推进排水户内部问题整改、污水有效收集处理。

- 3.系统推进工业排水体系。引导推动主导产业以排放生产废水为主或同类产业集聚的园区配套工业废水集中治理设施，并将配套管网建设放在工业排水体系的重要位置推进。深入推进镇级、村级工业园“污水零直排区”建设。分行业、分阶段开展行业废水治理提升。

- 4.大力推进农业养殖污染防治。持续推动畜禽规模化养殖场100%配套建设粪污处理设施设备并正常运行，强化禁养区日常巡查，严防反弹。健全水产养殖污染防治机制，按照渔业绿色生态高质量发展的要求引导养殖者采取多样化的处理方式实现养殖尾水自觉达标排放或资源化利用。引导新（扩）建塘改项目实施主体规范设置处理设施排污口，加强对已建成养殖池塘尾水处理设施的运行监管，出台尾水处理设施运维管护工作指引，开展水质监测和执法监管。

5.持续推进入河排污口清理整治。进一步推进入河排污口排查整治工作，及时查漏补缺，更新完善基础信息，有序开展入河排污口规范化建设，做到树牌公开、规范管理。

（四）加强部分重点领域工作力度

1.全方位开展大气污染防治。聚焦臭氧和PM2.5污染协同控制，强化氮氧化物和挥发性有机物协同减排，打好“车企油路”协同治理组合拳。加强柴油货车监管，严格落实黑烟车、超标车、闯禁车上路执法，强化对机动车检验机构的监管执法。推进VOCs重点行业、企业改造建设高效治理设施，强化活性炭品质及更换情况监管。落实辖区内叉车大户油品直供以及非道路移动机械进出场管理制度，开展非道路移动机械油品抽测。强化面源精细化管理，加强餐饮油烟尤其是露天烧烤油烟污染监管，督促施工工地做好扬尘污染管控“六个100％”措施。

- 2.深入推进土壤和地下水污染防治。强化土壤污染重点监管单位监管和指导服务，督促企业按要求落实自行监测工作。加快推进本地特征行业企业风险筛查及纠偏、初步采样调查和风险分级，充分运用调查成果实施后续管理。全周期保障建设用地安全利用，狠抓建设用地准入管理、从业单位规范管理和污染地块修复监管。稳步推进地下水污染精准防治，完善地下水环境监测网络和管理体系，有序推进重点行业治理提升。

3.强化固体废物污染防治。持续推进固废“定量化、信息化、规范化”监管，督促企业严格执行危险废物转移联单制度，进一步理顺、打通危险废物贮存处置视频监控和运输车辆轨迹连贯性。强化危废收集试点单位环境安全管理，规范废矿物油、废铅蓄电池等危险废物收集处置。进一步提升医疗废物全链条监管信息化水平。强化全市建筑垃圾全链条管理工作，深入排查建筑垃圾处置各环节存在的突出问题，全面开展整治，严厉打击建筑垃圾乱倒、混倒行为。持续推进生活垃圾分类和减量化、资源化。

4.全地域推进农业农村污染防治。持续深化三清三拆三整治，进一步巩固人居环境整治成效，美丽宜居村数量稳步上升。巩固已验收农村黑臭水体整治成效。强化农村生活污水治理设施运行管理，加强设施出水水质监测，对设施出水水质超标情况落实整改。

（五）加大生态保护与修复力度

1.全面加强自然保护地监管。加强自然保护地建设，统筹构建布局合理、保护有力、管理有效的以国家级自然保护地为主体的自然保护地体系。加强生态保护红线管理，规范管控有限人为活动，严格占用生态保护红线用地用林用岛审批。全面加强自然保护地图斑监测核查整改，持续开展常态化自然保护地巡查监管，开展违规侵占自然保护地问题排查整治，坚决遏制侵占、破坏自然保护地的违法违规行为发生。

2.强化生态保护和修复。实行林地分类管理、分级保护，严格保护重点生态区域林地，建立科学的林地保护利用管理机制，严厉打击破坏森林资源违法行为。深入推进历史遗留矿山综合治理。有序推进江河两岸整治，强化河道岸线保护力度，全面整治河岸脏、乱、堵、污河段。

3.强化饮用水水源地环境风险防范。落实《佛山市饮用水水源生态环境保护巡查制度》，持续巩固集中式饮用水水源保护区清理整治成效。推动跨越饮用水水源保护区、准保护区、Ⅱ类及以上标准水体桥梁以及其他具备实施条件的跨河桥梁开展桥面径流收集系统和事故应急池建设，建立跨河桥梁环境应急设施长效管养工作机制。

（六）持续提升生态环境治理现代化水平

1.持续强化生态环境法治保障。以地方立法为抓手，有序推进生态文明建设方面立法工作。完善生态环境损害赔偿案件办理制度保障，深入开展生态环境损害赔偿案例的实践工作。强化生态环境执法、损害赔偿与刑事司法、公益诉讼检察的有效衔接，提升工作效能。深化环境信息依法披露制度。

- 2.全面提升生态环境监管执法效能。深化以排污许可制为核心的固定污染源执法监管体系。合理设置现场执法频度，大力推广非现场执法，统筹制定执法计划，实施“综合查一次”。妥善把握力度，开展宽严相济、包容审慎执法，突出对恶意环境违法行为的惩处，持续加大环评、环境检测、在线监测等领域弄虚作假打击力度，统筹开展机动车尾气检测和污染源在线执法。

3.提升智慧环保决策能力。以“一网统管”生态环境专题建设为依托，逐步实现环境质量分析和执法检查分析全面数字化。加快构建全市统一的智慧排水信息化管理系统，加强感知设施建设，提升全市水务管理的精细化、标准化、智能化水平。

四、保障措施

（一）加强组织领导。坚持和加强党对生态环境保护工作的领导，落实“党政同责、一岗双责”。市委、市政府主要负责同志履行督察整改第一责任人职责，坚决扛起省生态环境保护督察整改政治责任，带头研究、推进、督办整改过程中的重难点问题。各区和市有关部门切实落实整改责任，坚决、全面、彻底抓好整改落实，推动各项任务按照序时进度完成。

（二）严格跟踪问效。以各级环委会为依托，强化整改进展跟踪，对整改落实不到位、整改进度滞后的，及时开展督促指导，推动问题整改落实。对敷衍整改、弄虚作假等情况，依规依纪依法严肃追究责任。严格验收销号，确保整改工作取得扎实成效。

（三）强化信息公开。及时按要求向社会公开整改方案和整改落实情况，主动回应人民群众关切，接受社会监督，营造全社会共同关注和参与的良好生态环境保护氛围。

附件：佛山市第二轮省级生态环境保护督察报告整改

措施清单

附件

佛山市第二轮省级生态环境保护督察

报告整改措施清单

一、部分国考、省考断面水质不稳定。近年来，佛山市14个国省考断面年均值虽然实现达标，但其中部分断面在重点时段出现水质超标。2024年1－7月，西南涌断面水质出现3次单月超标，5月下降至劣Ⅴ类，其一级支流街头涌（大榄涌）、山脚涌水质仍为劣Ⅴ类。国考高明河沧江水闸断面水质总体持续达标，但个别月份水质仍有波动，出现1个月总磷超标情况；国考顺德水道乌洲断面进入夏季后水质不稳定，特别是溶解氧持续波动，出现2个单月溶解氧不达标的情况；国考容桂水道顺德港断面汛期受强降雨影响，流域总体水质不稳定，出现单月总磷超标情况。顺德港断面总磷汛期污染问题一直未得到有效解决，2023年第三季度、2024年7月全省此类问题通报中较为突出；漫水河断面汛期和岁末年初集中排水期、芦苞涌流域强降雨后总磷浓度偏高，受水产养殖尾水排放影响较大。全市已完成水产养殖池塘改造22万亩，但仍存在养殖池塘尾水处理设施运维管理水平不高，处理设施排污口设置不规范等问题，影响尾水治理成效。2024年1－7月，西江干流水道古劳断面、东海水道海陵断面总氮浓度较2020年分别增长7.5%、6.7%，顺德水道乌洲断面增长5%。

责任单位：市水务局、市生态环境局、市农业农村局，各区党委和政府（排序第一的市直单位为该项整改任务的整改及验收销号牵头单位，下同）

整改目标：14个国、省考断面水质全面达标，优良比例达到85.7%以上；推进西南涌断面未消劣的一级支流街头涌（大榄涌）、山脚涌消除劣Ⅴ类；有序推动解决重点断面总磷本地汛期污染问题；提升池塘养殖尾水处理设施运维管理水平和尾水排放监管；对照断面总氮削减目标，深入开展溯源排查分析，切实落实总氮治理和管控措施。

整改时限：2025年年底前

- 整改措施：

（一）持续推进国考、省考断面达标。坚持全流域治理，聚焦水质不稳定的西南涌、沧江水闸、乌洲、顺德港、漫水河噉咀等国考、省考断面，强化上下游、左右岸、干支流的水质监测联动分析，溯源排查存在问题，形成项目措施清单推进治理；深入分析各断面主要定类指标溶解氧、总磷等问题，联动前体污染物、降雨、水温、水动力等因素，强化流域管理措施；2024年，通过完成街头涌周边已建管网的维护管理和山脚涌周边官和路北侧雨水井破损缺陷修复，街头涌、山脚涌已消除劣V类，后续强化管理巩固治理成效。（市生态环境局、市水务局、市农业农村局按职责负责，各区党委和政府）〔排序第一的市直单位为该项整改措施的牵头单位（明确“按职责负责”的除外），下同〕

（二）强化容桂水道、漫水河、芦苞涌等汛期、岁末年初集中干塘期的污染防治，试点开展养殖池塘分区预排和错峰排水。强化汛期污染分析和溯源排查，制定落实汛期水环境监管和应急处置措施，强化城市建成区、各镇（街道）中心区、城乡结合部范围的重点排口、雨水泵站等的监管，优化污水处理厂运行调度，健全机制削减雨季溢流污染。（市生态环境局、市水务局、市农业农村局按职责负责，顺德、三水区党委和政府）

- （三）加强塘改项目尾水处理设施运维监管。出台运维管护工作指引，进一步明确主体责任、监管责任，确保有效运维；有序推动新（扩）建项目处理设施排污口设置规范化；对已建成塘改项目运维情况加强巡查。建成项目处理设施纳入“双随机”抽查范围，加强排污口日常监督检查、水质监测等，依法查处违法行为。（市农业农村局、市生态环境局，各区党委和政府）

（四）持续推进近岸海域污染防治工作。落实《广东省2025年近岸海域污染防治工作方案》要求，针对古劳、海陵、乌洲等断面，在影响断面水质的主要支流分别设置7、6、15个监测断面，识别主要贡献区域。加大治理与管控力度，稳步提升污水处理能力，推进5座污水处理厂的新（扩）建工作，持续推进化肥用药减量增效行动，强化总氮控制。（市生态环境局、市水务局、市农业农村局按职责负责，各区党委和政府）

二、一些区域内河涌水质污染严重。2024年1—7月，全市开展监测的246条主干河涌中有58条水质为劣Ⅴ类，三水区芦苞镇6条，南海区狮山镇21条、大沥镇15条主干河涌中水质为劣Ⅴ类的河涌数占比分别高达83.33%、76.19%、66.67%。2024年抽测南海区33条已完成整治的城乡黑臭水体中仍有5条水质“返黑返臭”。南海区内河涌问题整改还未完全到位，塘头支沟、王芝涌、王芝截洪沟水质不稳定，氨氮浓度分别高达10.1毫克/升、9.71毫克/升、11.5毫克/升。南海区朗新涌、沙洲涌等水体呈现黑臭，氨氮浓度分别达10.8毫克/升、16.1毫克/升，最高超地表水Ⅲ类标准15.1倍，其中朗新涌存在周边管网高水位运行、污水溢流以及河涌底泥淤积等问题。禅城区敦厚北站主涌浑浊不堪，明窦涌富营养化严重，河面漂浮着大量杂物，漖表涌水质较差。溢流问题突出，直接影响河涌水质。南海区兴业北路东、三水区鲁村北路一带大量污水晴天溢流至附近河涌，氨氮浓度分别为9.22毫克/升、14.4毫克/升；三水区汉南涌原采用一体化设施处理污水，但设施撤销后管网尚未完善，通过上游暗涵拦河截污，雨天时拦河坝两侧溢流污水氨氮浓度分别达20.4毫克/升、13.7毫克/升。南海区华龙涌及其支涌黄洞涌部分合流口存在雨天溢流现象，其中一个溢流口附近水体化学需氧量、氨氮、总磷浓度分别高达87毫克/升、10.9毫克/升、1.38毫克/升。顺德区龙山大涌基围南路段多处合流口雨天溢流严重，现场检测氨氮浓度最高达16.7毫克/升。

责任单位：市水务局、市生态环境局、市农业农村局，各区党委和政府

整改目标：246个主干河涌断面劣Ⅴ类水质比例控制在20%以下，推进狮山、大沥、芦苞镇主干河涌消劣治理，2025年年底3个镇主干河涌劣Ⅴ类比例同比下降；持续深化黑臭水体治理，巩固已完成整治验收黑臭水体整治成效，2025年年底前全域消除黑臭水体；2025年年底前完成交办问题河涌和问题溢流口整改。

整改时限：2025年年底前

- 整改措施：

- （一）持续推进主干河涌消除劣Ⅴ类治理。到2025年年底，主干河涌断面劣Ⅴ类水质比例控制在20%以下。推进南海区狮山镇、大沥镇和三水区芦苞镇主干河涌消劣治理，到2025年年底，3个镇主干河涌劣Ⅴ类比例同比下降，南海区主干河涌劣Ⅴ类比例控制在32%以下，三水区主干河涌劣Ⅴ类比例控制在15%以下。优化调整和增补南海区狮山镇、大沥镇的水系治理项目，系统推进解决暗涵溢流、管网错混接等问题，完善工业排水体系建设，有序解决工业园区污水问题，加快推进工程见效。完善三水区芦苞镇农业污染防治及监管体系，推进主干河涌南丫涌水环境治理，加强部门协同治理，开展已完成改造提升的养殖池塘处理设施排污口及入河排污口规范化设置和水质监测，2025年推进南丫涌综合污染指数同比下降。（市水务局、市生态环境局、市农业农村局，各区党委和政府）

（二）持续深化南海区黑臭水体治理。南海区要攻坚王芝涌、王芝截洪沟、塘头支沟等黑臭水体深化治理，优先实施良安水系流域治理涉及3条河涌的治污工程，新建污水管网约35公里，实施市政污水管网错接混接整改、暗涵清污分流、工业区“污水零直排区”建设等措施，强化河涌巡查监管长效管护措施，确保2025年年底前南海区全域消除黑臭水体。（市水务局、市生态环境局、市农业农村局，南海区党委和政府）

- （三）推进禅城区敦厚北站主涌、明窦涌、南海区朗新涌、沙洲涌、漖表涌完成立行立改。2024年9月前督促广湛高铁施工单位强化敦厚北站主涌周边工地施工管理，做好生活区生活污水收集处理，不得直排河涌；2025年6月前完成明窦涌部分合流区域安装智能分流井和明窦涌水系连通工程，保障晴天污水不溢流，加强水体流动性；实施朗新涌长效治理，2024年12月完成联和工业区雨污分流整改，2025年12月完成狮山镇西隆片区管网和排口修复工程及联和社区空白管网查缺补漏工程，新建管网约5.8公里；2024年9月已完成沙洲涌破损污水管网修复和周边排水单元整治；2024年12月完成漖表涌沿线排口排查整治，整改管网错混接。（市水务局、市生态环境局，禅城、南海区党委和政府）

- （四）推进南海区兴业北路东、华龙涌及其支涌黄洞涌部分合流口、三水区鲁村北路、汉南涌上游暗涵、顺德区龙山大涌基围南路段多处合流口污水溢流问题整改。推进解决南海区兴业北路东溢流口雨季排污问题，2025年6月完成兴业北路东片区截污管网建设，新建污水管网约4.1公里，雨水管网约3.2公里，开展汇水区域内各工业园区及沿线排水大户“污水零直排区”建设；2024年10月完成华龙涌及其支涌黄洞涌周边污水处理设施巡查维护，保障设施正常运行，防止污水溢流；推进三水区鲁村北路排口溢流问题整改，2024年12月完成中心城区排水设施整治二标建设，完成高丰片区市政管网缺陷、错混接整治；2025年5月完成汉南涌片区水环境治理配套管网提质工程，新建管网约1公里和1座一体化泵站，将污水提升到南部污水处理厂处理；2024年12月完成龙山大涌基围南路段排口清理整治。（市水务局、市生态环境局，南海、顺德、三水区党委和政府）

- 三、城镇生活污水收集处理系统效能不高。管网老旧破损淤积、建设不完善等问题较为突出。全市污水收集管网缺口约252公里，其中顺德区北滘镇、乐从镇缺口较大，分别为43.1公里、34公里；全市已排查的管网中存在严重缺陷1622个、雨污混错节点473个未完成修复，有480.5公里老旧污水管网“带病运行”；全市暗涵共有411公里，仍有82公里未实施整治。禅城区青柯涌上游暗涵源头治理工程推进滞后，监测显示河涌氨氮浓度达10.1毫克/升。一些城市污水处理厂进水生化需氧量浓度不升反降，2024年上半年，南海区平洲污水处理厂、高明区中心城区第二污水处理厂进水生化需氧量浓度分别从2023年的100.25毫克/升、103.28毫克/升，下降至79.72毫克/升、73.14毫克/升；顺德科技园（五沙）污水处理厂、三水区驿岗污水处理厂及扩建项目进水生化需氧量浓度仍不足50毫克/升。个别镇级污水处理厂进厂浓度偏低。江南新区南部污水处理厂2024年上半年进水化学需氧量浓度仅50.94毫克/升。

责任单位：市水务局，各区党委和政府

整改目标：提升管网收集效能，加快补齐管网缺口，推进老旧管网修复工作，2024-2026年完成新建管网300公里、修复改造管网480.5公里、重大缺陷修复1622个、错混接点整改473个、暗涵整治82公里。2025年年底城市污水处理厂进水BOD5浓度较2024年提升5%。

整改时限：2026年年底前

- 整改措施：

- （一）攻坚污水处理提质增效。实现2025年城市污水厂进水浓度较2024年提升5%。系统分析南海区平洲污水处理厂、高明区中心城区第二污水处理厂、顺德科技园（五沙）污水处理厂、三水区驿岗污水处理厂及扩建项目、江南新区南部污水处理厂进水浓度问题原因，“一厂一策”推进问题整改。（市水务局，各区党委和政府）

- （二）加快推进管网新建修复，提升污水收集效能。在2024年完成建制镇新建管网340公里（其中北滘镇完成65公里、乐从镇完成87公里）、完成管网修复改造138.5公里、完成混错接整改143个和缺陷修复1334个的基础上，2025年进一步完成管网修复改造200公里、混错接整改297个和缺陷修复267个，2026年完成管网修复改造142公里、混错接整改33个、缺陷整改21个。（市水务局，各区党委和政府）

- （三）加快推进暗涵整治，逐步实现清污分流。2025年完成50公里暗涵整治，其中青柯涌上游暗涵源头整治工程于2025年年底前完成，2026年完成剩余32公里暗涵整治。（市水务局，各区党委和政府）

四、部分水环境治理工程进展滞后。根据佛山市水环境治理工作计划，应于2023年完成的南海区丹灶城区污水处理厂扩建工程，高明中心城区第二、第四污水处理厂和明城污水处理厂提标改造均未完成；应于2023年动工建设的南海区西樵樵泰污水处理厂扩建项目、狮山官窑污水处理厂扩建项目，2024年6月前完成的狮山松岗分散式处理设施，均处于前期阶段。2024年全市污水提质增效管网重点项目中，禅城区排水设施提升工程（一期）、南海区狮山片区污水独立输送至城北污水处理厂管网项目、顺德区大良勒流水体综合整治工程、顺德区伦教羊大路片区污水系统提质增效项目、高明区西安片区雨污分流改造项目以及三水区污水处理厂配套管网综合建设工程均未按计划实施。入河排污口排查整治进展偏慢。截至2024年6月，佛山市排污口排查进度为99.9%，但监测、溯源比例分别为25.4%、87.9%，均低于全省平均水平。开展整治的14257个入河排污口中有488个进展滞后，其中顺德区占457个。

责任单位：市水务局、市生态环境局，各区党委和政府

整改目标：2025年完成指出滞后问题的3座污水处理设施建设与3座污水处理厂提标改造项目、禅城区排水设施提升工程（一期）、南海区狮山片区污水独立输送至城北污水处理厂管网项目、顺德区伦教羊大路片区污水系统提质增效项目，2026年完成三水区污水处理厂配套管网综合建设工程和高明区西安工业片区雨污分流改造项目，2027年完成顺德区大良勒流水体综合整治工程；2026年完成进展滞后的488个入河排污口整治。

整改时限：2027年年底前

- 整改措施：

- （一）推进污水处理设施建设，提升污水处理能力。2024年年底前完成丹灶城区污水处理厂扩建工程通水试运行，2025年完成西樵樵泰、狮山松岗分散式（罗村、松岗、官窑）通水运行（官窑污水厂扩建变更为建设分散式处理设施），完成高明中心城区第二、第四污水处理厂和明城污水处理厂提标改造。（市水务局，南海、高明区党委和政府）

- （二）推进管网建设，提升污水收集效能。全力争取资金，2025年完成禅城区排水设施提升工程（一期）、南海区狮山片区污水独立输送至城北污水处理厂管网项目；在2024年实现顺德区大良勒流水体综合整治工程、顺德区伦教羊大路片区污水系统提质增效项目和三水区污水处理厂配套管网综合建设工程动工建设的基础上，2025年推进高明区西安工业片区雨污分流改造项目实现动工建设，完成禅城区排水设施提升工程（一期）、南海区狮山片区污水独立输送至城北污水处理厂管网项目、顺德区伦教羊大路片区污水系统提质增效项目，2026年完成三水区污水处理厂配套管网综合建设工程和高明区西安工业片区雨污分流改造项目，2027年完成顺德区大良勒流水体综合整治工程。（市水务局，各区党委和政府）

（三）按照《广东省入河入海排污口排查整治工作方案》要求推进入河排污口排查整治，2025年年底前完成全市流域范围内排污口排查、监测及溯源，基本完成主要干流、重要支流、重点湖泊、城市黑臭水体排污口整治。根据《佛山市入河排污口排查整治实施方案》要求，加快推进进展滞后的入河排污口以截污治污为重点完成整治。进展滞后的488个入河排污口中，16个属于《广东省入河入海排污口排查整治工作方案》中的主要干流、重要支流排污口，2025年年底前完成整治；其他472个于2026年年底前完成整治。（市生态环境局，各区党委和政府）

五、大气AQI达标形势仍然严峻。2021—2023年，佛山市臭氧评价浓度连续3年超过国家二级标准，AQI达标率均未完成省下达的年度目标，全省排名靠后。2023年禅城区、高明区、三水区AQI达标率均未完成年度目标。全市移动源污染排放量较大。机动车氮氧化物排放量占全市排放总量约70%，其中，全市柴油车保有量约34万辆，国三及以下柴油货车排放氮氧化物占机动车排放的23%。货车闯禁问题频发，2023年抓拍货车闯禁交通违法13.1万宗，处罚黑烟车2392宗。禅城、南海和三水区5个国控测点数据显示周边区域二氧化氮浓度偏高。部分涉VOCs企业污染防治不到位。全市涉VOCs企业超2100家，多采用活性炭吸附工艺，但对活性炭品质及更换情况监管不到位，治理成效不及预期，废气扰民问题突出。三水区某投诉热点周边有涉气企业22家，其中VOCs重点行业企业7家，因废气收集与治理效果不佳，遭到群众长期投诉。个别重点行业治理进展缓慢，南海区仍有超过50家涉VOCs工序的凹版印刷企业未完成规范化治理。城区餐饮油烟管控不力。2023年以来，仅禅城区受理油烟扰民相关投诉就超6000宗，本次督察收到相关投诉近半涉及该区。督察发现，文沙路、货站路等多个路段的露天烧烤档普遍无油烟净化设施，部分餐饮企业“环保炉”形同虚设，油烟直排。部分作业区域扬尘防控较差。禅城区某高铁施工工段、高明区某装饰有限公司部分物料未作有效覆盖，三水某水泥有限公司码头物料装卸过程中扬尘滚滚。

- 责任单位：市生态环境局、市发改局、市公安局、市交通运输局、市市场监管局、市城管局、市轨道交通局、市气象局，各区党委和政府

- 整改目标：坚持系统谋划、精准施策、科学治污，努力提升年度AQI优良天数比例，完成省下达的年度目标。

整改时限：立行立改，2025年年底前

- 整改措施：

- （一）加强污染天气管控应对，精准落实污染天气防控措施。精准落实大气污染分级管控，果断采取针对性强、务实管用的防控措施，确保不发生重污染天气。建立空气质量变化和污染源排放关联分析机制，加强禅城区、高明区、三水区等重点区域污染源解析，切实找准污染异常高值以及异常高值的可防控因素，及时响应、快速处置。（市生态环境局、市气象局，各区党委和政府）

- （二）加强移动源污染防控，严格落实黑烟车、超标车、闯禁车上路执法。推广使用新能源汽车，加强黑烟车抓拍设备执法数据的推送，公安交管部门严格执行黑烟车闯禁抓拍处罚，加强黑烟车闭环管理。持续推进柴油货车结构调整，完成国三及以下排放标准汽车淘汰任务，积极推动国四中重型柴油货车淘汰。强化国三排放标准柴油货车污染管控，严格落实国三排放标准柴油货车、闯禁货车限行政策，对违反限行规定的行为依法予以处罚。做好机动车遥感（含黑烟车）监测系统维护，全年柴油车遥感覆盖率不低于80%。（市公安局、市发改局、市生态环境局、市交通运输局，各区党委和政府）

- （三）持续深化工业行业治理，全力推进VOCs重点行业规范化整治，提升行业治污设施运维管理水平。基本完成凹版、涂料行业全覆盖规范化治理（两个行业累计治理企业约700家），推进南海印刷集聚园区建设。加强活性炭吸附工艺企业运行日常监管，利用AI视频监控、全过程监管等信息化平台，加强涉VOCs企业换水换碳监督管理，提高设施运行效果。将投诉热点周边企业废气扰民问题纳入重复信访积案领导包案件范围，持续跟进问题的化解，同时加强与群众的沟通交流。（市生态环境局，各区党委和政府）

（四）强化餐饮油烟管控。加强对餐饮服务单位的监督检查，依法查处餐饮服务主体未安装油烟净化设备的违法行为；对已安装油烟净化设备的店铺，严格检查设备的运行状况和维护记录；对于设备老化或运行效果不佳的，指导排放油烟的餐饮服务主体安装（或升级）高效油烟净化设备；向烧烤经营者推广安装使用无烟烧烤设备，确保设备正常运行，有效过滤油烟；对产生异味严重的，指导餐饮服务主体安装有效的除味装置，减少对周边居民的影响；结合巡查执法及投诉处置实际，及时组织安排油烟排放监测，对超标排放油烟的，依法处罚，对文沙路、货站路等路段的露天烧烤档开展专项整治。推动流动烧烤摊入店经营或集中经营，对已在露天烧烤聚集区、临时摆卖区、夜市内的摊位，要求必须安装油烟净化相关设备，坚决打击没有安装油烟收集净化设备的流动烧烤摊贩。（市城管局、市生态环境局、市市场监管局，各区党委和政府）

（五）对督察反馈的扬尘污染问题立行立改。制定2025年禅城区高铁施工大气污染防治工作方案，督促参建单位落实“6个100%”扬尘防治措施，完善重大工序扬尘管控措施，做好现场非道路移动机械管理。督促高明区某装饰有限公司对物料进行覆盖，举一反三对生产车间粉尘进行整改。督促三水某水泥有限公司严格落实洒水、喷淋等措施，减少作业期间扬尘产生，对破损的路面进行修补处理，恢复道路硬底化，减少作业车辆扬尘。（市生态环境局、市交通运输局、市轨道交通局按职责负责，禅城、高明、三水区党委和政府）

六、危险废物收集处置监管存在漏洞。部分重点监管单位危险废物管理电子台账、转移运输轨迹记录、重点环节视频监控等信息化监管措施落实不到位。佛山市某环保有限公司超核准规模收集及非法转移危险废物，且多次未执行转移联单制度，私自跨区域转移大量废铅蓄电池。此外，非法收集处置废矿物油、废线路板问题多发。部分企业危险废物超期贮存。佛山市三水某再生资源回收有限公司接收的危险废物未及时处置，库存高达796.43吨；佛山某铝厂有限公司暂存铝灰约84吨，已超期2年未转移；佛山市某环保科技有限公司焚烧处置炉渣、飞灰也存在超期贮存情况，环境风险较大。医疗废物全链条监管有待提升。全市医疗废物收集多为手动记录，医疗废物难以全流程追溯。

- 责任单位：市生态环境局、市交通运输局、市卫健局，各区党委和政府

整改目标：依法依规处理企业违法问题，强化危险废物经营单位监管，规范危险废物收集、贮存和转运环境管理，强化废矿物油、废铅蓄电池监管，提升医疗废物全链条监管信息化水平。

整改时限：立行立改，2025年年底前

- 整改措施：

- （一）督促企业落实问题整改。已取消佛山市某环保有限公司危险废物收集试点资质，并针对该公司的违法行为进行立案处罚。佛山某铝厂有限公司超期暂存危险废物已于2024年9月30日完成依法转运处置。督促佛山市三水某再生资源回收有限公司处理处置接收的危险废物，降低库存风险。督促佛山市某环保科技有限公司解决二次危险废物炉渣、飞灰超期贮存的问题，2025年2月底前完成清运。（市生态环境局，南海、高明、三水区党委和政府）

- （二）强化废矿物油、废铅蓄电池监管。开展废矿物油专项行动，规范废矿物油管理问题，防止废矿物油非法收集、处置，提高废机油申报数量。推动汽修行业开展智能收集试点。强化对危险废物收集试点单位收集社会源废铅蓄电池的监管，严厉打击非法收集、贮存、处置废铅蓄电池的违法行为。（市生态环境局、市交通运输局，各区党委和政府）

- （三）推进重点监管单位危险废物规范管理。对重点监管单位使用智能设备，安装视频监控。修订《危险废物收集贮存转运管理技术指南》，进一步规范危险废物的收集、贮存和转运环境管理。强化危险废物收集试点单位监管。（市生态环境局，各区党委和政府）

- （四）提升医疗废物全链条监管信息化水平。开展医疗机构医疗废物管理的登记资料和记录管理检查，推动医疗机构定岗定责，确保医疗废物数据院内流转全程可追溯。开展医疗机构医疗废物收集、暂存、转运、处置信息化建设情况调研。总结和推广医疗废物院内信息化管理优秀案例，提升医疗废物院内信息化监管水平。（市卫健局、市生态环境局，各区党委和政府）

七、建筑垃圾监管存在不足。佛山市尚未出台建筑垃圾污染环境防治工作规划，未配套建筑垃圾中转设施及专用消纳场，全过程管理薄弱。一些消纳场长期无证经营。高明区佛山市某建设工程有限公司未办理建筑垃圾消纳证，擅自接收建筑垃圾近万吨，堆场未作雨污分流及安全围蔽，三水区广东省某绿色科技研究有限公司未经许可接收工程渣土，南海区某环保建材（广东）有限公司无证经营近三年。建筑垃圾乱倒、混倒频发。2021年以来，全市收到建筑垃圾方面投诉2683宗，清理建筑垃圾非法倾倒2889宗。三水区乐平镇横岗村白鹤坑等6处、合计约142亩的鱼塘被填埋大量建筑垃圾，群众反映强烈；乐平镇启雄原料场附近约30亩鱼塘也被填满建筑垃圾；乐平镇钸岗堆场露天混倒大量固体废物及建筑垃圾，未及时清理。南海区佛山市某生物科技有限公司北侧地块有一处非法倾倒点，占地约3亩；南海区狮山镇石碣村青龙庙地块属违法用地，部分地块非法堆填的建筑垃圾及生活垃圾逾两年仍未清理，约54.86亩农用地受到破坏。

- 责任单位：市城管局、市生态环境局、市自然资源局，各区党委和政府

整改目标：强化全市建筑垃圾全链条管理工作，深入排查建筑垃圾处置各环节存在的突出问题，全面开展整治，严厉打击违规处置行为，推进全市完成4个专用消纳场、800个装修垃圾中转站或暂存点建设。

整改时限：2025年年底前

- 整改措施：

- （一）经市政府同意，2024年12月已编制印发《佛山市建筑垃圾污染环境防治工作规划（2024－2030）》。（市城管局）

- （二）全面排查整治建筑垃圾违规处置问题，强化建筑垃圾全过程管理。开展建筑垃圾“清废行动”，对全市域内建筑垃圾违法行为多发区域、路段开展多部门联合排查、执法，重点打击无证处置、违规处置行为。（市城管局，各区党委和政府）

- （三）提升建筑垃圾全链条监管信息化水平。依托智能信息管理平台，设置装修垃圾暂存点、推行电子联单管理等工作，逐一补齐我市建筑垃圾管理的短板。（市城管局，各区党委和政府）

- （四）在小区、社区、村居等区域设置装修垃圾中转设施及暂存点，依托建筑垃圾综合利用场设置中转场，拓宽社会零散装修垃圾收集运输渠道。依照我市装修垃圾中转场及暂存点设置指引，2024年全市已设置中转场18个、暂存点44个，初步覆盖全部32个镇街。2025年，全市设置不少于800个装修垃圾中转站或暂存点，打通装修垃圾投放“初始一公里”壁垒，打造便民、清洁、高效的收运处置体系，形成装修垃圾全链条闭环管理。（市城管局，各区党委和政府）

- （五）建设专用消纳场。推进全市建筑垃圾处置能力提升，2024年已在顺德、高明区设置2个专用消纳场（受纳量84万立方米）。2025年年底前新增完成2个专用消纳场设置（南海、三水区各1个）。（市城管局，南海、三水区党委和政府）

- （六）督促督察反馈问题点位落实整改。佛山市某建设工程有限公司场内建筑垃圾已全部清理完毕，取消该处作为临时建筑垃圾中转场所资格。广东省某绿色科技研究有限公司已清理场内违规堆放的建筑垃圾，三水区城管部门加强对该公司的执法巡查。南海区某环保建材有限公司为陆地洗砂场，洗砂类型为山砂，在洗砂过程中产生的建筑垃圾尾料已清理完毕。针对督察反馈的情况，我市各级城管部门加强巡查，发现涉及建筑垃圾违规行为的及时整改。乐平镇横岗村内6处点位其中5处已立案处罚并完成清理，另1处实际为乐平镇启雄原料场附近30亩鱼塘，该处填埋的建筑垃圾于2025年2月完成清理，涉嫌犯罪的移送公安机关处理。乐平镇钸岗堆场案件涉固废已移送公安机关，追究相关责任人刑事责任。南海区某生物科技有限公司北侧地块非法倾倒点堆放的建筑垃圾已清理。南海区狮山镇石碣村问题点位填埋的生活垃圾已开挖并清运出场外，地块已恢复耕作功能。（市城管局、市生态环境局、市自然资源局，南海、高明、三水区党委和政府）

八、土壤和地下水污染防治存在薄弱环节。部分企业自行监测频次未达要求。广东某化工有限公司、佛山市南海某皮厂、佛山某汽车零部件有限公司监测结果出现超标，但未按要求增加自行监测频次。建设用地土壤环境管理信息系统更新不及时。顺德区杏坛镇某地块已开展土壤污染状况初步调查，但信息系统无该地块登记信息；禅城区某地块已于2023年8月通过场调专家评审，信息系统却显示仍在场调中。特征行业企业用地调查进展滞后。《佛山市土壤污染防治先行区和地下水污染防治试验区建设2024年度工作方案》要求，2024年底前完成特征企业风险筛查及纠偏、初步采样调查和风险分级并初步建立风险分级名录，截至督察进驻时，该调查项目尚处于招标阶段。

- 责任单位：市生态环境局，各区党委和政府

整改目标：强化土壤污染重点监管单位监管，督促企业按规定落实自行监测工作，强化建设用地土壤环境管理信息系统信息管理，完成特征行业企业用地调查项目。

整改时限：2025年年底前

- 整改措施：

- （一）强化土壤污染重点监管单位监管。开展自行监测超标原因分析，及时落实隐患排查等整改措施，后续加强监督土壤污染重点监管单位按照《工业企业土壤和地下水自行监测技术指南（试行）（HJ 1209—2021）》相关要求落实自行监测工作，重点关注企业自行监测超标情况，应增加监测频次的立即整改。（市生态环境局，各区党委和政府）

- （二）及时更新建设用地土壤环境管理信息系统相关信息。顺德区杏坛镇某地块、禅城区某地块相关土壤环境管理信息已更新。举一反三进行排查，及时在信息系统上更新地块土壤环境管理信息。（市生态环境局，各区党委和政府）

- （三）加快推进特征行业企业用地调查项目。2024年10月已完成项目招标及合同签订工作，项目实施过程中倒排工期，实行工作简报制度，2025年年底前完成基础信息调查、风险筛查，确定初步采样调查名单、初步采样调查、风险分级等工作。（市生态环境局，各区党委和政府）

- 九、自然保护地监管不够到位。侵占生态保护红线问题时有发生。高明区辖区内江门至珠三角枢纽机场段高铁项目侵占佛山高明茶山区级森林公园约31.2亩，用于建设营地、弃土（渣）场，不符合环评批复要求；高明某养殖有限公司违规将用地审批范围外鱼塘改造为污水处理设施，侵占生态保护红线约7.88亩。三水区乐平镇湖岗村启雄原料场部分物料堆放区违规侵占生态保护红线。南海区西樵镇樟坑社村北侧位于西樵山国家级风景名胜区内的鱼塘旁搭建3个临时构筑物。问题图斑查处整改不及时。应于2024年上半年完成整改的3个人类活动图斑问题，截至督察进驻时，佛山三水县级森林公园内鱼塘填土仍未清理，佛山三水龙山市级森林公园内棚舍未拆除及砍伐林木场地未复绿。

- 责任单位：市自然资源局、市生态环境局、市农业农村局、市城管局，各区党委和政府

整改目标：依法查处侵占生态保护红线问题，坚决遏制侵占、破坏自然保护地的违法违规行为发生。责令当事人完成棚舍拆除，并按相关规定恢复1.5468公顷林业生产条件。

整改时限：2027年4月底前

- 整改措施：

- （一）正确处理发展与保护的关系。构建自然保护地分级管理体制，不断加强对自然保护地的监督管理。开展自然保护地体系建设，确保每个自然保护地落实管理机构和管理人员。（市自然资源局，各区党委和政府）

- （二）全面加强自然保护地图斑监测核查整改。持续开展常态化自然保护地巡查监管，开展违规侵占自然保护地问题排查整治，坚决遏制侵占、破坏自然保护地的违法违规行为发生。（市自然资源局、市生态环境局，各区党委和政府）

- （三）督促督察反馈问题点位落实整改。2026年4月底前拆除佛山高明茶山区级森林公园临时设施，2027年4月前完成土地复垦整改工作；某养殖有限公司利用红线内原池塘作为养殖场粪污消纳池，未改变农用地性质，不涉及违法占地和违法占林问题，项目立项和建设均符合设施农业用地和畜禽养殖有关要求，并按程序向行业主管部门办理了相关手续；2024年年底前已完成三水区乐平镇湖岗村启雄原料场整改，现场已种植林木；2025年年底前完成西樵山鱼塘旁搭建的3个临时构筑物清理；2024年年底前已完成湖岗村委会横岗村白鹤坑鱼塘（三水县级森林公园问题图斑）清理整改；2025年年底前依法完成三水龙山市级森林公园内棚舍整改拆除及砍伐林木场地复绿工作整改，涉及林地1.5468公顷恢复林业生产条件。（市自然资源局、市生态环境局、市农业农村局、市城管局，南海、高明、三水区党委和政府）

- 十、部分饮用水水源地保护不到位。佛山经济社会活动活跃，大江大河桥梁多，水陆交通繁忙，突发事故对水源安全构成的威胁大，水源应急监测能力不足。部分保护区域存在违规项目。藤溪水厂饮用水水源一级保护区内堆放有建筑材料，二级保护区内某码头污染防治措施不到位，某砂场违规进行砂石筛分作业，建设办公、生活板房。高明某码头紧邻西江干流，部分作业区位于高明水厂饮用水水源二级保护区内。羊额—北滘水厂饮用水水源一级保护区多处围网破损，存在垂钓行为。跨界水源保护工作协调不到位。中山市东海水道饮用水水源二级保护区内细滘大桥管养主体为佛山市，两市自2021年起多次协调该桥应急设施建设等问题，至今未解决。

- 责任单位：市生态环境局、市交通运输局、市水务局，各区党委和政府

整改目标：强化饮用水水源地监管，全力保障饮用水源安全；完成反馈问题点位的整改。

整改时限：立行立改，2025年年底前

- 整改措施：

（一）开展饮用水水源地重点源排查整治。已印发《佛山市生态环境局关于开展全市集中式饮用水水源地重点源排查整治专项行动的通知》，对全市15个饮用水水源保护区开展环境问题排查整治。设置完善水源地预警监测断面，加强水源应急监测能力建设。强化水源保护区巡查长效机制，发现违法违规情况及时处理，保障水源安全。（市生态环境局，各区党委和政府）

（二）加强跨越水源保护区桥梁应急设施建设和维护。跨越水源保护区的桥梁均要求设置径流收集系统和应急池，并督促桥梁运维单位加强应急设施管养维护；加强巡查，发现桥梁应急措施不到位的情况及时处理，保障水源安全。顺德区加快推进细滘大桥应急设施有关建设程序，2025年年底前完成应急设施建设。（市交通运输局、市生态环境局，各区党委和政府）

（三）对督察反馈问题点位立行立改。藤溪水厂饮用水水源一级保护区内建筑材料已清理完成，某码头已完善装卸平台雨水收集系统；某砂场已拆除违规构筑物，设置了雨水防护栏，对生活污水定期收集转运，后续砂场逐步清退。高明某码头检验区已硬底化，对油料储存区做好围堰和防渗漏措施，将初期雨水收集并经预处理后引入市政雨水管网。羊额－北滘水厂饮用水水源保护区已于2025年1月完成围网修补工作，加强定期巡查，发现垂钓行为立即驱离，并加强宣传引导。（市生态环境局、市交通运输局、市水务局，南海、顺德、高明区党委和政府）

十一、生态保护和修复面临挑战。违法违规毁林行为屡禁不止。2021年至2023年，国家森林督查转办佛山市涉占用、毁坏森林案件168宗，合计面积约793.5亩，至督察进驻时，还有11宗未整改到位。督察发现，某建筑劳务有限公司超临时用地审批范围搭建板房，侵占3.57亩林地，2023年11月已被行政处罚，仍未完成整改。历史遗留矿山生态修复推进缓慢。三水区2024年需完成85公顷历史遗留矿山生态修复任务，目前仅完成塘肚村建筑石料用灰岩生态修复项目70公顷中的19.08公顷。

- 责任单位：市自然资源局，南海、高明、三水区党委和政府

整改目标：认真组织开展森林督查专项行动，完成历史矿山修复全部任务。

整改时限：2025年年底前

- 整改措施：

- （一）认真组织开展森林督查专项行动。全力推进森林督查违法案件查处整改工作，严厉打击破坏森林资源违法行为。2021年至2023年，国家森林督查转办佛山市涉占用、毁坏森林案件168宗，已完成整改167宗，加快剩余1宗案件办理，督促用林单位尽快完善相关手续，对违法违规行为依法依规处理。某建筑劳务有限公司侵占林地问题，已完成整改和行政处罚，并取得临时用林批复。（市自然资源局，南海、高明区党委和政府）

- （二）积极推进历史矿山修复任务。三水区剩余未完成历史遗留矿山生态修复任务于2025年年底前完成。（市自然资源局，三水区党委和政府）

十二、生态保护和修复面临挑战。存在一些违规侵占河道管理范围问题。督察发现，禅城区的佛山市某环保建材有限公司、广东某建材贸易有限公司占用河道管理范围历史问题，未完成清理。南海区大岸码头超审批范围建设吊装设施；三水区南港码头、左田码头作业区雨污未分流，污水收集池雨天溢流直排附近河道。

- 责任单位：市水务局、市交通运输局，禅城、南海、三水区党委和政府

整改目标：完成河道管理范围历史问题整改，督促码头落实污染防治措施。

整改时限：2025年6月底前

- 整改措施：

- （一）推进河道管理范围历史问题整改。2024年年底前已完成整改，佛山市某环保建材有限公司所属建筑物建在1998年前形成，并办理有土地证，已列入历史遗留问题在水利部系统销号，其洗砂设备已于2024年7月完成拆除；广东某建材贸易有限公司的洗砂设备、办公室板房等河湖四乱问题已于2024年11月完成了彻底清理，对土地进行了平整，已通过水利厅审核销号；南海区大岸码头审批范围内的散装水泥吊装设施已于2024年10月25日前拆除完毕。（市水务局，禅城、南海区党委和政府）

- （二）督促三水区南港码头、左田码头作业区落实污染防治措施，开展雨污分流改造，防止污水直排入江河，于2025年6月底前完成。（市交通运输局，三水区党委和政府）

十三、生态保护和修复面临挑战。生态环境保护者受益、使用者付费、破坏者赔偿的利益导向尚未健全，推进生态环境损害赔偿工作主动性不够。全市累计办理生态环境损害赔偿案件70宗，主要集中在生态环境部门，农业农村部门仅1宗，纳入全市责任制考核的其他7个市重点考核单位仍停留在对违法行为打击惩处阶段，案件线索筛查及损害赔偿案例实践尚未取得突破。

- 责任单位：市生态环境局、市自然资源局、市住房城乡建设局、市水务局、市农业农村局、市城管局，各区党委和政府

- 整改目标：加大生态环境损害赔偿案件办理力度，完善生态环境损害赔偿案件办理制度保障。

- 整改时限：立行立改，长期坚持

- 整改措施：

- （一）持续组织开展损害赔偿案件线索筛查工作。加大对破坏土地、森林等涉及生态环境违法行为的查处工作，落实生态环境损害赔偿制度，推动依法打击违法犯罪行为和生态修复的有机结合。自然资源、水务、住建、城管、农业农村等部门应积极挖掘线索，全面推进生态环境损害赔偿案件线索筛查，启动案件办理。（市生态环境局、市自然资源局、市住房城乡建设局、市水务局、市农业农村局、市城管局，各区党委和政府）

- （二）完善简易程序综合认定程序，统一相关标准。2025年年底前建立生态环境损害赔偿和处罚自由裁量对接机制，以从轻处罚鼓励赔偿义务人积极履责。探索多元化赔偿模式，创新生态修复替代机制，鼓励责任人以实际行动修复受损的生态环境。（市生态环境局、市自然资源局、市住房城乡建设局、市水务局、市农业农村局、市城管局）

- 十四、绿色发展方式有待持续深化。碳排放强度控制任务艰巨。作为全国重要的制造业基地，工业领域碳排放占比超过五成，大部分企业生产终端产品，碳减排技术创新、全过程控制面临较大挑战。2021—2023年佛山市单位GDP二氧化碳排放仅降低7.5%，距离“十四五”碳强度下降20.5%的目标有较大差距。能源结构优化措施及力度不够。天然气消费比重、电能占终端能源消费比重等未达到我市能源发展“十四五”规划中期预期目标，其中氢能产业发展规划和投入不足，低成本氢源供应有限，车辆推广应用成效不明显，涉氢公共服务平台不完善。清洁生产水平不高。2022年佛山市组织开展服务机构质量评比中，涉及56家清洁生产服务单位的200份已完成验收的清洁生产报告，获良好以上评价的仅占2%，有11份不及格。

- 责任单位：市发改局、市工业和信息化局、市生态环境局、市住房城乡建设局，各区党委和政府

整改目标：尽最大努力完成“十四五”碳排放强度下降目标，推动能源结构绿色化转型，提高工业企业清洁生产水平。

整改时限：2025年年底前

- 整改措施：

- （一）推动能耗双控向碳排放双控转变。落实《佛山市碳达峰实施方案》，压实工作责任。严格落实建设项目环境影响评价制度，将石化行业部分应编制环境影响报告书的建设项目纳入试点项目范围，要求其环境影响报告书应包括碳排放环境影响评价内容；督促纳入全国、广东碳市场的佛山重点控排企业按时完成年度碳排放权交易履约。（市生态环境局、市发改局，各区党委和政府）

- （二）推动能源结构绿色化转型。持续推广清洁能源，推动天然气和电能的所占能源消费比重完成“十四五”目标任务。增强本地氢源供应，推进中鹏未来生活垃圾制氢项目和佛铁制氢3000kg级电解水制氢加氢一体化站项目建设。推进佛山仙湖建设“氢能及氨氢融合新能源技术重点实验室”，发挥创新平台科技服务功能。（市发改局、市住房城乡建设局，各区党委和政府）

- （三）全力抓好清洁生产工作。开展绿色制造梯度培育工作，引导支持企业实施绿色化改造升级，构建绿色制造体系，到2025年，全市累计创建国家级绿色工厂企业数量不少于66家；持续开展对清洁生产审核咨询服务机构的服务质量评价和工作质量抽查，将评价抽查结果及时向社会公开。引导企业重视清洁生产审核报告质量，选择信用良好、资质齐全的第三方服务机构；从清洁生产审核全过程加强对审核质量和绩效的管理，帮扶企业提升清洁生产水平。2025年通过强制性清洁生产审核评估工业企业占比达到90%。（市工业和信息化局、市生态环境局，各区党委和政府）

- 十五、部分工业区升级改造水平不高。部分职能部门对园区的产业发展、污染治理缺乏引导，持续推动工业园区建设、企业绿色转型升级力度不够。南海区金属表面处理、食品等行业企业众多，分布较为零散，南海区推动产业企业集中发展、废水集中治理力度不足，缺少金属表面处理、食品等主题园区，生产废水治理成本高，监管难度大，不时发生废水超标排放情况。南海区九江镇某产业园2019年建成，因缺乏产业定位和招商引资引导，目前仅有一家企业进驻，园区配套污水处理厂设计规模3000吨/日，实际日处理量仅500余吨，被迫通过槽罐车收集园区外零散废水，未充分发挥效能。

责任单位：市工业和信息化局、市发改局、市自然资源局、市生态环境局，佛山高新区管委会，各区党委和政府

整改目标：提升园区升级改造水平，推动南海区产业企业集中发展、废水集中治理。

整改时限：2026年年底前

整改措施：

（一）推动形成绿色工业园区、绿色供应链管理企业带动园区内、供应链上下游企业创建绿色工厂的培育机制。积极发动优质园区、企业以促进全产业链和产品全生命周期绿色发展为目的，以建设绿色工业园区、绿色工厂、绿色供应链为主要内容开展绿色制造体系构建，引领行业绿色发展。（市工业和信息化局、市发改局、市自然资源局、市生态环境局，佛山高新区管委会，各区党委和政府）

- （二）推动南海区产业企业集中发展、废水集中治理。加强里水镇食品主题园区污水收集和治理，推动丹灶镇建设金属表面处理主题园区，2025年年底前完成。推动园区依法开展规划环评，主导产业以排放生产废水为主或同类产业集聚的园区原则上配套工业废水集中治理设施，并将配套管网建设放在工业排水体系的重要位置一体推进。南海区对200家金属表面处理企业开展废水治理提升工作，提升企业本质治污能力，2026年年底前完成。加强产业规划和招商引导，有序推动预制菜、金属表面处理等涉水行业企业向产业园集聚。（市生态环境局、市发改局，南海区党委和政府）

- 十六、部分工业区升级改造水平不高。工业园区配套的污水收集处理设施建设滞后，狮山镇红沙工业园早已建成并引进企业，但配套的污水处理厂直至2022年才动工，主体工程至今未完工，配套管网建设尚未启动，同时园区内也未实现雨污分流，其受纳水体沙头涌臭味明显。三水区水都饮料食品基地片区管网存在错混接问题，加上雨污分流不彻底，导致污水出现溢流。

- 责任单位：市生态环境局、市水务局，南海区、三水区党委和政府

整改目标：完成南海区狮山红沙高新产业园、三水区水都饮料食品基地配套的污水收集处理设施建设；沙头涌保持不黑不臭。

整改时限：2026年6月底前

- 整改措施：

- （一）加快推进南海区狮山红沙高新产业园工业废水处理厂及配套管网建设。新增工业废水处理能力0.5万吨/日，2025年年底前完成。针对沙头涌周边实施红沙片区前进路污水主管重建工程和华沙路现状箱涵摸查及周边管网完善工程，2026年6月底前完成。（市生态环境局、市水务局，南海区党委和政府）

- （二）加快完善三水区水都饮料食品基地污水收集系统。实施三水区提质增效污水管网建设工程（一期三标），开展排水设施排查，2025年年底前完成；加强水都饮料食品基地片区工业企业环境监管，督促企业依法排污。（市生态环境局、市水务局，三水区党委和政府）

- 十七、部分工业区升级改造水平不高。此外，个别企业违法排污行为影响到纳污片区内的城镇生活污水处理设施正常运行。运行记录显示，2023年3—5月以及2024年3月，南海区西樵樵泰污水处理厂进水化学需氧量浓度月均值均超过400毫克/升，最高达537.77毫克/升，远超设计的380毫克/升进水标准；2024年以来，狮山镇松岗污水处理厂多次受到周边企业高浓度总磷、酸碱废水冲击，进水总磷浓度最高达11.9毫克/升，pH值最高至9.8、最低至3.31。企业主体责任还未压实。部分小微企业环保意识淡薄，日常环境管理粗放、专业化水平不高，部分企业为节省污染治理和设施建设成本甚至铤而走险、不正常运行污染治理设施。

- 责任单位：市生态环境局，各区党委和政府

整改目标：有效减少工业废水排放对城镇生活污水处理厂的影响，压实企业主体责任。

整改时限：2025年年底前

- 整改措施：

- （一）强化城镇污水处理厂纳污范围工业企业监管。对受工业污水排放影响的樵泰、松岗污水处理厂进行排查，找出非法排放企业，强化企业监管，2025年年底前有效减少工业废水排放对松岗、樵泰污水处理厂的冲击影响。（市生态环境局，南海区党委和政府）

- （二）压实企业主体责任。强化工业区环境执法打击力度，充分运用各项数据进行分析，精准开展现场执法检查，严厉打击环境违法行为；定期通报典型案例，强化执法宣传，提升震慑力，强化企业自觉落实环保主体责任意识。（市生态环境局，各区党委和政府）

- 十八、美丽乡村建设存在薄弱环节。人居环境整治成效需巩固。佛山市2024年上半年人居环境整治工作成效检查结果显示，抽查的五个区91个村（社区）普遍存在三清三拆三整治、生活垃圾治理等方面问题。督察发现，禅城区上田村文明楼附近禁止垃圾投放标识处堆积大量垃圾；三水区乐平镇大岗村垃圾收集点清运不及时，垃圾散乱一地。

- 责任单位：市农业农村局，各区党委和政府

整改目标：深化三清三拆三整治，进一步巩固人居环境整治成效。2025年，全市干净整洁村达到100%，美丽宜居村达到95%。全市乡村全面建立日常保洁机制，卫生保洁设施持续完善。

整改时限：立行立改，长期坚持

- 整改措施：

（一）对督察反馈问题点位立行立改，禅城区上田村、三水区大岗村的垃圾堆积与清运问题已完成整改。（市农业农村局，禅城、三水区党委和政府）

（二）举一反三，开展全域排查。组织开展村庄清洁行动，广泛发动村民群众参与农村人居环境整治，持续深化“三清三拆三整治”，充分利用“边角地、闲置地”建设“绿美生态小板块”，有效消除垃圾积存黑点。（市农业农村局，各区党委和政府）

（三）完善市级农村人居环境检查评估机制。进一步提高导向性和科学性，发挥市级检查评估的指挥棒作用，加强日常巡察，及时掌握动态问题，推动基层迅速整治。（市农业农村局）

（四）加快建立健全长效管理机制。积极推广“积分制”“门前三包”等经验做法，提高农村人居环境整治提升的可持续能力。（市农业农村局，各区党委和政府）

十九、美丽乡村建设存在薄弱环节。全市生活垃圾分类工作还存在薄弱环节，厨余等各类垃圾混投，未严格分类投放、分类处置。

- 责任单位：市城管局，各区党委和政府

整改目标：持续优化提升全程管理、全链优化、全民参与水平，加快完善分类处理系统，深入推动生活垃圾分类工作提质增效。

整改时限：2025年年底前

- 整改措施：

（一）大力推动城乡生活垃圾收集站点优化布局、设施更新和提标改造，严格落实环卫作业企业管护责任，进一步规范垃圾收集管理。（市城管局，各区党委和政府）

（二）补齐生活垃圾分类设施短板。2025年6月底前出台《佛山市深化城乡生活垃圾处理全链条改革工作方案》，新建房建工程建设规划必须设置生活垃圾收集点、收运车辆接驳点及大件垃圾、装修垃圾等暂存点。新建或合理调配、盘活现有生活垃圾收集站点，设置暂存及分拣设施，构建与生活垃圾分类相适应的收运体系。规范生活垃圾前端收运模式，整治住宅小区到收集站点“前端一公里”收运乱象。各区配足、配齐满足垃圾分类清运需求，且具有防臭、防撒、防漏功能的专用收运车辆，实现“分类收集、分类运输”。提高全民参与水平，制定垃圾分类志愿服务发展实施方案，完善垃圾分类志愿服务体系强化宣传引导，激发群众持续参与垃圾分类积极性和主动性。（市城管局，各区党委和政府）

- 二十、美丽乡村建设存在薄弱环节。个别农村黑臭水体治理成效尚不牢固。2024年1－8月抽测的173条农村黑臭水体中有13条水质“返黑返臭”，南海区姓何涌、黑泥井涌、显纲涌、怡兴涌氨氮浓度分别达28.80毫克/升、18.14毫克/升、17.60毫克/升、17.60毫克/升。顺德区旺岗涌合流口拍门溢流问题仍未解决，荷村工业涌主涌周边区域雨污分流仍未完善，部分截污管网出现破损溢流。

- 责任单位：市水务局、市生态环境局、市农业农村局，南海、顺德区党委和政府

整改目标：健全长效管护机制，巩固已验收水体整治成效，针对性采取控源截污、内源治理、生态修复、生态补水等措施，确保2025年全域消除黑臭水体。

整改时限：2025年年底前

- 整改措施：

（一）巩固已验收的13条农村黑臭水体整治成效。健全长效管护机制，强化应急保障，及时处置突发问题；常态化加强整治“回头看”检查，发现问题及时推进整改；针对姓何涌、黑泥井涌、显纲涌、怡兴涌等水质不稳定的黑臭水体加快整改，确保2025年年底消除黑臭。2024年9月完成姓何涌流域内涉及的里水河截污管网查漏补缺及提升工程，新建截污泵井1座，消能井1座及压力管道41米；2024年1月完成狮山镇黑泥井涌清淤工程，清淤河段总长约635米；2024年10月完成怡兴涌沿河截污管网缺陷修复；提升显纲涌流域内污水处理能力，推进狮山镇分布式活水项目一期（松岗片），设计日处理能力6000吨，力争2025年3月通水运行。（市水务局、市生态环境局、市农业农村局，南海区党委和政府）

（二）加快推进旺岗涌合流口拍门问题整改；加快推进荷村工业涌主涌周边区域雨污分流，2025年年底前完成。（市水务局，顺德区党委和政府）

- 二十一、美丽乡村建设存在薄弱环节。部分农村生活污水治理不到位。2021－2024年第一季度省有关部门组织摸查发现的219个设施建设运行等方面的问题，截至督察进驻时，仍有19个未落实整改，包括2021年指出8个问题。应于2024年12月完成三水区西南街道塱西村管网建设，将生活污水纳入市政管网，但仍未开工。应于2024年上半年完成的28个自然村优化提升项目，三水区乐平镇新旗村等10个项目尚未完成。应于2024年6月前建成的南海区丹灶镇沙水村污水提升泵站，目前进度仅为75%。2024年上半年农村生活污水监测数据结果显示，南海区桂城街道林岳社区、三水区乐平镇古灶村等农村生活污水处理设施出水超标。

- 责任单位：市水务局、市生态环境局、市农业农村局，各区党委和政府

整改目标：提升农村生活污水治理水平，全面完成问题整改；强化农村生活污水处理设施监管，保障设施出水达标。

整改时限：2026年年底前

- 整改措施：

（一）强化督促指导。聚焦农村生活污水设施19项突出问题，强化督导及整改机制，2025年底前全面开工，取得阶段性成效，确保2026年底前全部完成，形成长效监管闭环。（市水务局，南海、顺德、高明和三水区党委和政府）

（二）问题整改。三水区西南街道塱西村结合省修订的标准及现场实际进一步优化设计，采用新建预处理设施，并对村前鱼塘开展水质生态修复，推进生活污水治理资源化利用优化提升，2025年底前完成。（市水务局，三水区党委和政府）

（三）推进农村生活污水治理优化提升工程。重点聚焦剩余10个千人以上自然村治理任务，2025年底前完成4个自然村项目优化提升，2026年底前全面完成整改；其中南海区丹灶镇沙水村污水提升泵站已于2024年6月30日完工，实现治理模式由建设设施优化为纳厂模式。（市水务局，顺德、高明和三水区党委和政府）

（四）强化农村生活污水处理设施监管。南海区桂城街道林岳社区岳明湾农村生活污水处理设施于2024年5月采取投加碱性药剂等方式处理突发问题后，出水已达标；三水区乐平镇古灶村农村生活污水处理设施于2024年10月经采取加大回流及增加菌种等处理后，出水已达标。后续将加强农村分散式生活污水处理设施运维检查，运用信息化手段加强监管，及时通报监测数据出水超标情况并推进整改，保障设施运行正常。（市水务局、市生态环境局、市农业农村局，各区党委和政府）

- 二十二、推动生态环境保护工作责任落实的力度和深度还不够。督察发现，在完善和细化覆盖全面的市、区两级生态环境保护工作责任清单，明确生态环境保护具体事项牵头部门并依法依规向社会公开，实施生态环境保护专题报告，加强生态环境保护督察问责、正向激励、监督督办等方面的工作和机制还不健全。

- 责任单位：市环委办、市纪委监委、市委组织部，市发改局、市工业和信息化局、市财政局、市自然资源局、市生态环境局、市住房城乡建设局、市交通运输、市水务局、市农业农村局、市商务局、市卫健局、市市场监管局、市城管局、市轨道交通局，各区党委和政府

整改目标：进一步压实各级各部门生态环境保护工作责任，健全完善生态环境保护督察反馈问题监督督办、追责问责、正向激励工作机制，推动问题整改到位。

整改时限：立行立改，长期坚持

- 整改措施：

- （一）压实各级各部门生态环境保护工作责任。市、区两级均已制定和印发生态环境保护责任清单，将持续按照责任规定压实各区各部门生态环境保护责任；承担重要生态环境保护职责的职能部门，依据有关法律法规及“三定”规定等政策文件，明确部门在生态环境保护方面的具体事项并依法依规向社会公开；生态环境保护具体事项的牵头部门充分发挥牵头抓总、协调督办作用，做到生态环境保护工作与业务工作同步安排部署、同步组织实施、同步监督检查，每年向同级党委和政府报告生态环境保护职责履行情况，抄送上级主管部门、同级生态环境部门，有关情况依法依规在本部门门户网站向社会公开。（市环委办会市发改局、市工业和信息化局、市财政局、市自然资源局、市生态环境局、市住房城乡建设局、市交通运输、市水务局、市农业农村局、市商务局、市卫健局、市市场监管局、市城管局、市轨道交通局，各区党委和政府）

- （二）严格责任追究，强化监督督办。对在生态环境保护工作中弄虚作假、不担当、不作为、乱作为，在督察整改中失职失责、造成不良后果的区和单位党政领导干部，依权限按程序移送纪检监察机关、组织（人事）等部门，研究制定问责方案，成立问责小组，依规依纪依法深入调查、厘清责任，严肃、精准、科学、有效开展问责。依法对生态环境保护督察反馈问题整改情况开展监督检查，定期调度整改任务进展情况，对发现的问题视情与有关部门会商。通过专项整治、专项督查、巡察、提出纪检监察建议、约谈提醒等方式推动督察反馈问题整改到位。（市纪委监委，各区党委和政府）

（三）强化正向激励，鼓励干部担当作为。引导干部树立正确的生态环境保护观念，对于实绩突出、担当作为的干部，注重加强与上级主管部门的沟通请示，优先考虑提拔使用或晋升职级。合理设置生态环境保护指标，严格执行绩效考核工作要求，督促各单位积极履职。进一步发挥干部监督联席会议作用，强化跟踪问效。（市委组织部，各区党委和政府）